### **Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

### **«Формирование современной городской среды» за 2020 год.**

Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды»** от 19.10.2018 года № 303(с изменениями).

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил в сумме 120,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета.

В течение 2020 года в муниципальную программу внесено 5 изменения.

Основной целью программы в 2020 году является, повышение качества и комфорта городской среды на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: создание благоприятных условий проживания населения и повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено три основных мероприятия:

Запланировано к реализации в отчетном году 1 мероприятие, в котором было выполнено и профинансировано .

1) Основное мероприятие № 2 «Благоустройство территорий общего пользования Кавказского сельского поселения», на реализацию которого были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 120,0 тыс. руб., из них израсходовано 114,0 тыс. руб., на разработку проектно-сметной документации по благоустройству объекта: «Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры в станице Кавказской Кавказского района» (в сумме 90,0 тыс.руб.), проведение проверки сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры в станице Кавказской Кавказского района» (в сумме 24,0 тыс.руб.), выполнено 95%.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1.**

Расчет эффективности реализации программы прилагается.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» высокая, считаем целесообразным продолжить реализовывать в 2021 году.

Специалист администрации Кавказского

сельского поселения Л.В.Файзрахманова

**Расчет эффективности реализации программы**

### **«Формирование современной городской среды» за 2020 год**

1. Оценка степени реализации основных мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1= 1, где

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

ССуз=Зф / Зп =120/114 = 1,05 , где

**ССуз = 1,05**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств программы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1,05 = 0,9

**Эис = 0,9**

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1 количество благоустроенных территорий общего пользования

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 1/1 = 1

Показатель №2 площадь благоустроенных территорий общего пользования

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 8034/8034 = 1

5.Степень реализации программы:

где,

СРп/п - степень реализации программы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1 (Сумма СДп/ппз = 2 делим на число целевых показателей 2 )

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации программы по основным мероприятиям.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1 = **1**

**ЭРп/п = 1**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Показатель №1 количество благоустроенных территорий общего пользования

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 1/1 = **1** где,

Показатель №2 площадь благоустроенных территорий общего пользования

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 8034/8034 = **1** где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем подпрограммам муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения целевого показателя каждой подпрограммы;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

2.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДгппз = 1+1=2

**СДгппз = 2**

СРгп = 1/1 = 1 где,

**СРгп = 1**


- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



ЭРгп = 0,5\*1+0,5\*1\*1,05 = **1,05**, где,

- Сумма ЭРп/п по основными мероприятиям программы:

1. **ЭРп/п = 1**

- Коэффициент значимости основных мероприятий программы:

1. kj = Фj / Ф = 120/114 = 1,05

**kj = 1,05**

Согласно методике расчета **ЭРгп** составляет значение **= 1**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Специалист администрации Кавказского

сельского поселения Л.В.Файзрахманова