ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАВКАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

от __________									№ _____

ст.Кавказская

О внесении изменений в постановление администрации

Кавказского сельского поселения от 6 декабря 2010 года № 430

«Об утверждении целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения Кавказского района (ст.Кавказская) на 2011-2013 годы»

В рамках реализации целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения Кавказского района (ст.Кавказская) на 2011-2013 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в целевую программу «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения Кавказского района (ст.Кавказская) на 2011-2013 годы» в части финансирования на 2011 год.

2. Утвердить целевую программу «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения Кавказского района (ст.Кавказская) на 2011-2013 годы» (прилагается).

3. Постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 20.06.2011 года №172 «О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 6 декабря 2010 года № 430 «Об утверждении целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения Кавказского района (ст.Кавказская) на 2011-2013 годы» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности главы

Кавказского сельского поселения                                                          И.В.Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

от _______________ № _____

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения Кавказского района (ст. Кавказская) на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ

целевой программы

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения Кавказского района (ст. Кавказская) на 2011-2013 годы»

Наименование программы целевая программы «Развитие и реконструкция

(ремонт) систем наружного освещения

Кавказского сельского поселения Кавказского

района (ст. Кавказская) на 2011-2013 годы»

Заказчик программы           администрация муниципального образования

Кавказского сельского поселения Кавказского

района

Разработчик программы     администрация муниципального образования

Кавказского сельского поселения Кавказского

района

Исполнители программы    администрация муниципального образования

Кавказского сельского поселения Кавказского

района

Цель программы                  обеспечение качественного и высокоэффективного

наружного освещения Кавказского сельского

поселения Кавказского района (ст. Кавказская)

Задачи программы                повышение уровня оснащенности Кавказского

сельского поселения Кавказского района

системами наружного освещения на основе

комплексного подхода к проектированию и

строительству новых и реконструкции

существующих установок систем уличного

освещения.

обеспечение надежности и долговечности работы

систем наружного освещения

снижение бюджетных расходов на оплату

электроэнергии и повышение комфортности

проживания населения, снижения вероятности

возникновения криминогенной обстановки

создание безопасных условий дорожного

движения в Кавказском сельском поселении

Кавказского района (ст. Кавказская) и улучшение

экологической обстановки в населенном пункте

Сроки реализации                  2011-2013 годы

Источники

финансирования                     краевой бюджет,  бюджет поселения

Контроль за исполнением      администрация муниципального образования

программы                                Кавказского сельского поселения Кавказского

района

Совет  Кавказского сельского поселения

Кавказского  района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Оценка состояния сетей наружного освещения в Кавказском сельском поселении Кавказского района (далее станица Кавказская) показывает, что средний износ действующих кабельных линий составляет 70 процентов, а воздушных линий – 56%.

Опоры, непосредственно относящиеся к установкам наружного освещения, составляют около 60 процентов. Примерно 25 процентов общего количества опор, имеют значительный износ и подлежат немедленной замене.

1.2. Лампы накаливания составляют основу общего парка источников света. Более 24 процентов светильников имеют износ от 60 до 70 процентов и также подлежат замене.

1.3. В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Кавказского сельского поселения, а не из реальных потребностей. По этой причине наружное освещение имеет периодичность включения с определенным интервалом работы, а ремонт самих светильников, производится не в полном объеме. Отсюда повышенная аварийность, что вынуждает содержать большое количество специальной техники и ремонтных бригад.

Серьезные недостатки, имеющиеся в освещении дворовых территорий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждений здравоохранения негативно сказываются и на криминогенной обстановке в станице, так как согласно статистике, уровень преступности находится в прямой зависимости от качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок.

1.4. Изложенное в пунктах 1.1., 1.2., 1.3. настоящей Программы свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения станицы Кавказская не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности ее населения. Физическое и моральное старение установленного оборудования опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление и дальнейшее их развитие.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Настоящая Программа направлена:

- обеспечение качественного и высокоэффективного освещения                  ст. Кавказская;

- проведение единой технической политики в области развития наружного освещения ст. Кавказская на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

- обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

- снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоемкое и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;

- повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

- создание безопасных условий дорожного движения при достижении  нормативного уровня освещенности дорог.

2.2. Реализация настоящей Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокой жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

2.3. Подход к реализации настоящей Программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок наружного освещения, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

3. Перечень мероприятий Программы

3.1. Настоящая Программа включает в себя:

- строительство новых систем наружного освещения;

- реконструкция существующих систем наружного освещения;

- ремонт существующих систем наружного освещения.

-подготовка проектной и предпроектной документации

3.2. Настоящая Программа предусматривает:

- перевод наружного освещения на современные энергоэкономичные источники света;

- использование металлических опор и кронштейнов с антикоррозионным покрытием;

- перевод сетей наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом;

- перевод наружного освещения на автоматизированные и автономные системы управления;

- установка многотарифных приборов учета электрической энергии.

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

4.1. Реализация мероприятий настоящий Программы позволит:

- создать комфортные условия для проживания населения в станице Кавказская;

- сократить расходы бюджетных средств и средств населения на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп;

- получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СниП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

- сократить эксплуатационные расходы на обслуживание систем освещения и повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

- повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

- обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Заказчиком настоящей Программы является администрация муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района.

5.2. Администрация муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района осуществляет:

- контроль за ходом реализации настоящей Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств;

- подготовку предложений по корректировке настоящей Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития;

- подготовку предложений и перечень объектов строительства, реконструкции (ремонта) систем наружного освещения станицы Кавказская;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации настоящей Программы и подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе ее реализации.

Исполняющий обязанности главы

Кавказского сельского поселения                                                          И.В.Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к программе «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения Кавказского района (ст. Кавказская) на 2011-2013 годы

ПЛАН

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Кавказского сельского поселения на 2011-2013 годы»

2011год

| № п/п | Наименование объекта | Кило-метраж (км) | Количество энерго-сберегающих светильников (шт.) | Стоимость работ (тыс. руб.) | Местные средства (тыс. руб.) | Краевые средства (тыс. руб.) | Наличие документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт наружного освещения по ул.М.Горького | 2,5 | 44 | 1148,6 | 574,3 | 574,3 | топосьёмка, т/у, проект |
| 2 | Ремонт наружного освещения по пер.Комсомольский от ул.Ленина до ул.К.Пахарь | 1,3 | 20 | 586,8 | 361,1 | 225,7 | топосьемка, т/у |
| 3 | Ремонт наружного освещения по пер.2-ая Пятилетка (от ул.К. Маркса до ул.Новосёлов) | 1,55 | 42 | 452,4 | 452,4 | 0,0 | топосьёмка |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) наружного освещения по пер.Комсомольский от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Красный Пахарь | - | - | 115,9 | 115,9 | 0,0 | техническое задание |
| 5 | Электротехническое испытания электротехнического оборудования по ул.Новосоветской Кавказского сельского поселения | - | - | 31,3 | 31,3 | 0,0 | смета |
| 6 | Приобретение УЗМ |  |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| Итого: |  | 5,35 | 106 | 2350,0 | 1550,0 | 800,0 | X |

2012год

| № п/п | Наименование объекта (ремонт наружного освещения) | Километраж (км) | Количество светильн. с энергосбер. лампами (шт.) | Стоимость работ (тыс. руб.) | Местные средства (тыс. руб.) | Краевые средства (тыс. руб.) | Наличие документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Д.Бедного (от пер. Первомайский до пер. Чапаева) | 0,8 | 14 | 262,8 | 52,6 | 210,2 | изготовлена смета |
| 2 | ул. Малиновского (от пер. Пугачева до пер. Первомайского) | 2,7 | 57 | 1113,6 | 222,7 | 890,9 | изготовлена смета |
| 3 | пер.Комсомольский (от ул. К.Пахрь до ул. Ламанова) | 0,8 | 15 | 249,8 | 50,0 | 199,8 | изготовлена смета |
| Итого: |  | 4,3 | 86 | 1626,2 | 325,3 | 1300,9 |  |

2013год

| № п/п | Наименование объекта | Километраж (км) | Количество светильников с энергосберег. лампами (шт.) | Стоимость работ (тыс. руб.) | Наличие документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Пугачева | 1 | 33 | 480,00 | ― |
| 2 | пер. Октябрьский | 1,55 | 52 | 670,00 | ― |
| 3 | ул.Дзержинского | 2 | 67 | 720,00 | ― |
| 4 | пер.Первомайский от ул. Ленина до рынка «Светлана» | 0,3 | 10 | 350,0 | ― |
| Итого: |  | 4,9 | 160 | 2220,0 | X |

Исполняющий обязанности главы

Кавказского сельского поселения                                                          И.В.Колосов