Доклад по оценке эффективности муниципальной программы

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2017 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  бюджетных ассигнований на реализацию программы  на 2017 год предусмотрен в сумме 3939,7 тыс. рублей,   освоены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 3156,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме 783,1 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

В  2017 году составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) функционировала одна подпрограмма:

- -  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»;

В 2017 году на территории Кавказского сельского поселения  было отремонтировано 9370 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 6770 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

- Подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения   Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» в 2017 году не финансировались в связи с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района.

Эффективность реализации программы может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации программы – 0,85

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения					Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2017 год.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 9370/400 = 23,42

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 6770/500 = 13,34

СДгппз = 23,42+13,34=36,76, в сумме значение СДгппз >1, значит принимаем

СДгппз = 1 где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по единственной действующей подпрограмме в 2017 году путем сложения степени достижения планового значения целевых показателей подпрограммы;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/2 = 0,5  где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5*0,5+0,5*1,21*1 = 0,85, где,

- Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 1,21 (Подпрограмма – Кап. Ремонт дорог)

ЭРп/п = 1,21 (так как действовала только одна подпрограмма в 2017 году);

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 3156,6/3156,6= 1

kj = 1 (так как действовала только одна подпрограмма в 2017 году);

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет 0,85 и может быть признана средней.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Е.А. Короленко