Доклад по оценке эффективности муниципальной программы

- «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2016 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета  на 2016 год предусмотрен в сумме 11296,6 тыс. рублей,  за счет ассигнований краевого бюджета 25300,0 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования по программе составили 36596,6 тыс. рублей. Всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2016 году 35985,8.

Бюджетные ассигнования краевого бюджета в сумме 25300,0 тыс. рублей освоены в полном объеме, бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме 610,8 тыс. рублей в связи с образовавшейся 	экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

В составе муниципальной программы в 2016 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района  на 2015-2017 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме,  целевые показатели  программы по подпрограммам, достигнуты в не полном объеме.

За 2016 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения  было построено и введено в эксплуатацию 0,0 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8км., так же было отремонтировано 0,35 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации программы – 0,76.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2016 год.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 0,0/0,8 = 0,0 (0);

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 0,35,/0,2 = 1,75 (1) где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/2 = 0,5  где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5*0,5+0,5*1,01*1 = 0.76, где,

Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 0,0 (по подпрограмме «Газификация»)

- ЭРп/п = 1,01 (по подпрограмме «Модернизация»)

ЭРп/п = 0,0+1,01 = 1,01

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 396,8\35985,8 = 0,01

- kj = Фj / Ф = 35589,0\35985,8 = 0,99

kj = 0.01+0,99 = 1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет 0,76, и может быть признана удовлетворительной.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Е.А. Короленко