**Доклад по оценке эффективности подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 550,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей, за счет средств краевых источников 0,0 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования составили 550,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2016 году в сумме 396,8 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 из 5 мероприятий были выполнены в полном объеме, мероприятие муниципальной программы 5.1 Прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительство распределительного газопровода низкого давления по пер. Садовому, ул. Дзержинского, ул. Набережной, ул. Нижний Яр станицы Кавказской Кавказского района Краснодарского края» не выполнено, так как, финансирование мероприятия было выполнено жителями - кооперативом по строительству газопровода в частном порядке, в результате чего образовалась экономия финансовых средств и распределена на приоритетные направления.

За 2016 год на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 0,0 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8км., в результате целевой показатель достигнут не был. Целевой показатель по муниципальной подпрограмме не достигнут по причине перевыполнения целевого показателя в 2015 году, который составил 2,8км., построенных и введенных в эксплуатацию газовых сетей, кроме того ожидается перевыполнение целевого показателя в 2017 году который составит 5,0км., построенных газовых сетей, в итоге выполнение целевого показателя в целом по подпрограмме за 3 года будет достигнуто в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы в 2016 году может быть признана низкой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - **0,0**.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» за 2016 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 4/5 = 0,8, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 550/396,8=0,72, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,8/0,72 = 1,11

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 0/0,8=0 (0)

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=0/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 0\*1,11= 0

Эффективность реализации подпрограммы составляет **0** и может быть признана **низкий**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко