**Доклад по оценке эффективности муниципальной подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» за 2016 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 3977,6 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 3977,6 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 3801,0. Сумма не освоенных в 2016 году бюджетных ассигнований составила 176,6 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Запланированные к реализации в отчетном году 38 из 41 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

За 2016 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 13565 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 2380 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **0,97**.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» за 2016 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 38/41 = 0,93, где,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =3801,0/3977,6= 0,96, где,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,93/0,96 = 0,97

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных дорог в гравийном исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 13565/400= 33,91 (1)

Целевой показатель № 2 Протяженность отремонтированных дорог асфальтовом исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 2380/500=4,76 (1)

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*0,97= 0,97

Эффективность реализации подпрограммы составляет **0,97** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко