**Доклад по оценке эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2016 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2016 год предусмотрен в сумме 4112,6 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2016 году в сумме 3934,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме 178,0 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

В 2016 году составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) функционировали две подпрограммы:

- «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»:

В 2016 году в рамках реализации мероприятий и выполнения плановых показателей программы, было произведено межевание земельных участков и автомобильных дорог количественный показатель составил 10ед. при целевом показателе подпрограммы 10 ед.;

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

В 2016 году Отремонтировано 13565 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе подпрограммы 400м., отремонтировано 2380 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе подпрограммы 500м.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1,16**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2016 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 13565/400 = 33,91

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 2380/500 = 4,76

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 10/10 = 1

СДгппз = 33,91+4,76+1=39,67, в сумме значение СДгппз >1, значит принимаем

СДгппз **= 1** где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем подпрограммам муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения целевого показателя каждой подпрограммы;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/3 = **0,33** где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;


- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной



программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5\*0,33+0,5\*1,98\*1 = **1,16**, где,

- Сумма ЭРп/п по подпрограммам:

1. ЭРп/п = 1,01 (Подпрограмма - Град. документация)
2. ЭРп/п = 0,97 (Подпрограмма – Кап. Ремонт дорог)

ЭРп/п = 1,01+0,97 =**1,98**

- Коэффициент значимости подпрограммы:

1. kj = Фj / Ф = 133,6\3934,6 = 0,034
2. kj = Фj / Ф = 3801,0\3934,6 = 0,97

kj = 0.034+0.97 = **1**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет **1,16** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А. Короленко