Доклад по оценке эффективности муниципальной программы

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета  на 2015 год предусмотрен в сумме 3354,7 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета 1000 тыс. рублей, всего финансирование составило 4354,7 тыс. рублей, освоено финансовых средств 4071,3 тыс. рублей.

В составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) в 2015 году были приняты три подпрограммы:

- «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения   Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- - «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- - «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 3 из 3 подпрограммы были выполнены в полном объеме, 6 целевых показателей  программы, достигнуты в полном объеме.

За 2015 год в рамках реализации мероприятий и выполнения плановых показателей программы, было выдано градостроительных планов на земельные участки – 71 ед., при целевом показателе подпрограммы 60 ед., разрешений на строительство и реконструкцию капитальных и линейных объектов – 88 ед., при целевом показателе подпрограммы 60 ед.,  разрешений на ввод объекта в эксплуатацию – 57 ед., при целевом показателе подпрограммы 60 ед.  Отремонтировано 4750 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе подпрограммы 300м., отремонтировано 3780 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе подпрограммы 500м. Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных дома за 9 квартир, при целевом показателе подпрограммы 9 квартир.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1,99

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения					Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 5,95/2,5 = 2,38 (1) где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем подпрограммам муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения целевого показателя каждой подпрограммы;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/6 = 0,16  где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5*0,16+0,5*3,81*1 = 1,99, где,

- Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 0,99

- ЭРп/п = 1,07

- ЭРп/п = 1,75

ЭРп/п = 0,99+1,07+1,75 = 3,81

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 260,2\4071,3 = 0,064

- kj = Фj / Ф = 3793,8\4071,3 = 0,932

- kj = Фj / Ф = 17,3\4071,3 = 0,004

kj = 0.064+0.932+0.004 = 1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет 1,99 и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Е.А. Короленко