|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за первое полугодие 2017 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | | Исполнитель | | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | | | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | | Причины невыполнения |
| **1** | **Подпрограмма** «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»  **всего, в том числе:** | | Ю.С. Каморная | | **166,6** | | **166,6** | | | **166,6** | **4,0** | | **2,39** | не выполнено | | Планируется освоить денежные средства по мероприятию во втором полугодии 2017 года |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 166,6 | | 166,6 | | | 166,6 | 4,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1 | Мероприятие №1  Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости с использованием программного продукта KaisXMLCreator | | Ю.С. Каморная | | 6,6 | | 6,6 | | | 6,6 | 4,0 | | 2,39 | не выполнено | | Планируется освоить денежные средства по мероприятию во втором полугодии 2017 года |
| 1.2 | Мероприятие №4  Выполнение кадастровых работ по межеванию и подготовке межевого плана земельного участка | | Ю.С. Каморная | | 160,0 | | 160,0 | | | 160,0 | 0,0 | | 0 | не выполнено | | Планируется освоить денежные средства по мероприятию во втором полугодии 2017 года |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** | |  | | **166,6** | | **166,6** | | | **166,6** | **4,0** | | **2,39** | - | | - |
| Специалист администрации Кавказского сельского поселения  Кавказского района Ю.С. Каморная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**  за первое полугодие 2017 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| Наименование подпрограммы | | Координатор подпрограммы | | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | | | Отклон  в абсол. выраж. | | % исполнения | Причина отклонений | |
| **Подпрограмма** «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» | | Ю.С. Каморная | | накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования | | ед. | | 10 | 0 | | | - | | 0% | рассчитывается по итогам года | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |

Специалист администрации Кавказского сельского поселения

Кавказского района Ю.С. Каморная