|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным**Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** |
| **«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»** |
|  |
| за первое полугодие 2017 года |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения |
| **1**    | **Подпрограмма** «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**всего, в том числе:** | Ю.С. Каморная     | **166,6** | **166,6** | **166,6** | **4,0** | **2,39** | не выполнено | Планируется освоить денежные средства по мероприятию во втором полугодии 2017 года |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 4,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1     | Мероприятие №1Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости с использованием программного продукта KaisXMLCreator | Ю.С. Каморная | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 4,0 | 2,39 | не выполнено | Планируется освоить денежные средства по мероприятию во втором полугодии 2017 года |
| 1.2     | Мероприятие №4Выполнение кадастровых работ по межеванию и подготовке межевого плана земельного участка | Ю.С. Каморная | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0 | не выполнено | Планируется освоить денежные средства по мероприятию во втором полугодии 2017 года |
|   | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** |   | **166,6** | **166,6** | **166,6** | **4,0** | **2,39** | - | - |
| Специалист администрации Кавказского сельского поселенияКавказского района Ю.С. Каморная |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Ежеквартально, до 20 числа месяца,следующего за отчетнымЕжегодно до 25 января года,следующего за отчетным**ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** |
|  |
| **«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**за первое полугодие 2017 года |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Координатор подпрограммы | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклонв абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| **Подпрограмма** «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» | Ю.С. Каморная  | накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования | ед. | 10 | 0 | - | 0% | рассчитывается по итогам года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист администрации Кавказского сельского поселения

Кавказского района Ю.С. Каморная