|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Ежеквартально, до 20 числа месяца,следующего за отчетнымЕжегодно до 25 января года,следующего за отчетным**ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** |
|  |
| "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства"  |
| наименование муниципальной программы  |
| за поугодие 2017г. |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. Измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклонв абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования  | ед. | 10 | 0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Протяженность отремонтированных дорог в гравийном исполнении | м | 200 | 3900 |  |  |  |
| Протяженность асфальтированных дорог | м | 800 | 6670 |  |  |  |

Зам.главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко