Утверждаю

Глава Кавказского сельского поселения Кавказского района

__________О.Г.Мясищева

20.12.2016 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры,  дорожного и жилищного хозяйства» в 2017 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» | 3 | Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090000000000000 | 79,9 | 290,7 | 1979,9 | 1286,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие №2 Изготовление сметной документации, строительный контроль | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090420110300244 | 14,0 | 26,0 | 25,0 | 12,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие №14 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества Кавказского сельского поселения (установка, замена и ремонт дорожных знаков, устройство дорожной разметки и искусственных неровностей) | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие №5 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Строительная от дома №15 до дома № 17 | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 |
| 1.4 | Основное Мероприятие №32 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Калинина от пер.Колхозный до пер.Садовый с подсыпкой | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090420110300244 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №35 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. А.С. Пушкина от пер. 2-я Пятилетка до пер. Романовский |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №36 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.К.Пахарь от пер. Чапаева до дома № 112 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №37 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.Набережная от пер. Колхозный до пер.Садовый |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №49 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Войкова от ул.Ленина до ул.К.Пахарь |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №54 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Новосёлов от пер. Романовский до пер. 2-я Пятилетка с подсыпкой |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №55 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. М.Горького от пер. Колхозный до пер. Садовый |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №58 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Привокзальная напротив дома № 18 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №60 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.К.Пахарь от пер.Первомайский до пер. Чапаева |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное Мероприятие №64 Ремонт гравийного покрытия автодороги от ул. А.С. Пушкина по пер. Первомайский до ул. Новоселов д.86 с подсыпкой |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
|  | Основное Мероприятие №66 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.М.Горького от пер. 2-я Пятилетка до пер. Прикубанский |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №70 Ремонт тротуара по пер. 2-я Пятилетка от ул. Ленина до ул. Р.Люксембург |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №71 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.30 лет Победы от пер. Прикубанский до пер. Войкова |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №72 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. К.Маркса от пер. Колхозный до пер. Пугачёва |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №73 Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения в Кавказском сельском поселении Кавказского района |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  | Основное Мероприятие №80 Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер. Комсомольский от ул. К.Пахарь до ул.Ламанова |  |  |  | 99204090420110300244 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №81 Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер. Войкова от ул. Малиновского до ул. Привокзальная |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №82 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. К.Пахарь от дома № 2 до пер. Войкова с подсыпкой |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
|  | Основное Мероприятие №83 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Колхозный от дома № 13 до дома № 19 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 |
|  | Основное Мероприятие №84 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Колхозный от дома № 24 до дома № 52 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |
|  | Основное Мероприятие №85 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Колхозный от ул.Ленина до ул.Джержинского |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №86 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Привокзальная от дома № 20 до дома № 34 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 |
|  | Основное Мероприятие №87 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Привокзальная напротив дома № 35 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,7 |
|  | Основное Мероприятие №88 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Строительная напротив дома № 19 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №89 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Д.Бедного от дома № 31 до дома № 45 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №90 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Д.Бедного от дома № 47 до дома № 101 |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 |
|  | Основное Мероприятие №91 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. Прикубанский от ул. 30 лет Победы до ул. Мира |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №92 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. 2-я Пятилетка от ул. Калинина до ул. М.Горького |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,2 |
|  | Основное Мероприятие №93 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. Комсомольский от ул. Ленина до ул. К.Маркса |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №94 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Малиновского от пер. Комсомольский до пер. Колхозный |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №95 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Мира от пер. Прикубанский до пер. Октябрьский |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №96 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Мира от пер. Колхозный до пер. Войкова |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №97 Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер. Пугачёва от ул. Ленина до ул. Набережная |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 0,0 |
|  | Основное Мероприятие №98 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Н.Советкская от дома №42 до дома №48 с подсыпкой. |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
|  | Основное Мероприятие №99 Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Восточная от пер. Садовый до дома № 23а с подсыпкой |  |  |  | 99204090420110300244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 79,9 | 290,7 | 1979,9 | 1286,5 |

Заместитель главы Кавказского сельского поселения 								       Е.А. Короленко