«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Мясищева

**ПЛАН**

проведения Все кубанского двухмесячника и субботника по наведению санитарного порядка

и благоустройству на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района за период

с 01 марта по 30 апреля 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организации | Границы территории, наименование и объем работы | Дата | Объем выполн. работ | Колл-во человек прин.участие | Руководитель,  ответственный |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 1 | МУП ТВК «Кавказский» | 1) Уборка прилегающей территории от сорной растительности, побелка деревьев, покос травы;  2) Уборка территории под горой (в р-не нового пастбища)  3) Уборка территорий водозаборов, скважин. | 01.03.2017- 30.04.2017 |  | 30 | Руководитель учреждения  МУП ТВК  «Кавказский»  А.М.Чабан |
| 2 | м-н «Мария»  м-н «Центр»  «аптека»  банк «Кубань кредит»  банк «Крайинвестбанк» | Благоустройство и уборка территории (покос травы, побелка деревьев, прополка клумб) прилигающей к магазинам и др. учреждениям | 01.03.2017- 31.03.2017 |  | 17 | Руководители учреждений |
| 3 | Парикмахерская «Любава» | Благоустройство и уборка территории, прополка 2-х клумб напротив парикмахерской | -01.04.2017- 03.03.2017 |  | 2 | Директор учреждения  МБУ «Луч» Б.Е.Плохотин |
| 4 | Пенсионный фонд | Уборка территории ул. Ленина (от пер. Прикубанский до пер. 2-я Пятилетка) | 01.03.2017- 15.04.2017 |  | 6 | Руководитель учреждения Л.Н.Смуглиенко. |
| 5 | Работники магазина «Гамма» | Уборка территории за магазином «Гамма» между тротуаром и поликлиникой.  Уборка мусора, покос травы. | 15.03.2017- 31.03.2017 |  | 6 | Руководители учреждения  В.А.Козицын  Р.Н.Нефедов  А.А.Савельев |
| 6 | СОШ №14 | 1)Уборка территорий от случайного мусора пер. Первомайский до  ул. К. пахарь  2)Побелка столбов, деревьев чистка бордюров от пер. Комсомольский до пер. Чапаева по ул. Ленина. | 01.03.2017- 31.03.2017 |  | 20 | Директор школы  Е. А.Зозуля |
| 7 | СОШ № 12 | 1)Уборка территорий от случайного мусора пер. Комсомольский от «Денди» до ул. Рыжова;  2)Уборка территорий от случайного мусора пер. Октябрьский от ул. Ленина до горы;  3)Уборка территорий от случайного мусора пер. 2-я Пятилетка от горы до ул. Ленина;  4)Побелка столбов, деревьев, чистка бордюров от пер. Комсомольский до пер. Пугачева. | 01.03.2017- 31.03.2017 |  | 30 | Директор школы  Г.И.Колосова |
| 8 | Жители ул. Ленина | Уборка прилегающей территории к домовладениям (покос травы, уборка мусора). | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 320 | Квартальные |
| 9 | Квартальные,  ТОС. | Прилегающая территория от дороги к домовладениям (сбор мусора в пакеты) | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 63 | Квартальные |
| 10 | Поликлиника | Уборка мусора, чистка бордюров от песка, побелка деревьев, прополка клумб, покос травы перед зданием поликлинники (от ул. Ленина до ул. К. Маркса) | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 15 | Руководитель учреждения  Э.С.Царионова |
| 11 | Культура  бухгалтерия  ЦСО  Фин. отдел  ДК, Культура  Бухгалтерия УО  Музыкальная школа | Уборка остановок «Чапаева» от объявлений и вокруг остановок от случайного мусора - 2 ед.  остановки «Больница» - 2 ед.  остановки «Аптека» и «Центр» - 2 ед  остановки «Войкого» «Колхозный»-2 ед.  остановки «Магнит и напротив» - 2 ед.  остановка пер. «Садовый» и «Муз. школа» | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 80 | Руководители  учреждений |
| 12 | Стадион «Богатырь» | Вокруг стадиона и прилегающая территория до ул. Ленина (покос травы, побелка деревьев) | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 5 | Директор учреждения  МБУ «Луч» Б.Е.Плохотин |
|  | Спорт школа «Прометей» | Очистка, покос травы, побелка бордюров на клумбе по ул. К.Маркса. | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 8 | Руководитель учреждения  С.Н.Караваев |
| 13 | Сельхоз управление | Уборка закрепленной территории (площадь перед зданием) уборка сорной растительности, чистка бордюров, покос травы. | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 12 | Руководитель учреждения  Б.В.Караулов |
| 14 | МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» | Вывоз собранного мусора. Подвоз воды, извести к местам побелки. | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 4 | Руководитель учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |
| 15 | Финотдел, Образование | Уборка закрепленной территории (площадь перед зданием) уборка сорной растительности, чистка бордюров, побелка деревьев. | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 18 | Н.В.Дорохова  Л.П.Пшеничная |
| 16 | Здравохранение | Уборка территории от сорной растительности, чистка бордюров, побелка деревьев, покос травы над больницей со стороны ул. Малиновского до пер. Первомайского | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 8 | Руководитель учреждения  Э.С.Цорионова |
| 17 | МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» (Женщины) | Прополка и чистка от сорной растительности 34 клумб. | 15.04.2017- 30.04.2017 |  | 6 | Директор учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |
| 18 | к/т «Космос» | Уборка территории, побелка деревьев вокруг кинотеатра и до ул. Калинина. | 01.03.2017-31.03.2017 |  | 5 | Руководитель учреждения  Т.Н.Бубенкова |
| 19 | МБУ «Учреждение благоустройства «Луч». Старшеклассники СОШ № 12 и № 14 | Посадка деревьев на «Молодежной Аллее Славы» и на территории Кавказского сельского поселения | 01.04.2017- 30.04.2017 |  | 15 | Директор учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин. |
| 20 | ДОУ «Казачек», «Березка»,  «Страна детства»  «Тополек» | Уборка прилегающей территории от сорной растительности, чистка бордюров, побелка деревьев, покос травы. | 15.03.2017- 31.03.2017 |  | 12 | Руководитель учреждения  М.В.Починок  И.В.Бережинская  Т.Г.Волосевич |
| 21 | Культура  бухгалтерия  ЦСО  Фин. отдел  ДК, Культура  Бухгалтерия УО  Предприниматели Кавказского с/п | Уборка посадок (по пер.Чапаева(дорога до ООО «МТС Челбас»), посадка вдоль дороги на пос. М.Горького, посадка по дороге к источнику), чистка от порослей, сухой травы, сухих веток. | 15.04.2017- 30.04.2017 |  | 120 | Е.А.Короленко  А.И.Баранова |
| 22 | И.П.Воронов | Уборка прилегающей территории от сорной растительности, покос травы. | 15.04.2017- 30.04.2017 |  | 4 | Руководитель учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |
| 23 | МБУ «Луч» | Посадка цветов — тюльпаны 500 шт.,  розы — 100 шт., разноцветье 500 шт. | 15.04.2017- 30.04.2017 |  | 6 | Руководитель учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |
| 24 | МБУ «Луч» | Посадка деревьев — 30 шт. | 15.04.2017- 30.04.2017 |  | 4 | Руководитель учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |
| 25 | СОШ № 12  Старшеклассники  МБУ «Луч» | Укрепление берега(завоз грунта) | 15.04.2017- 30.04.2017 |  | 10 | Директор школы  Г.И.Колосова  Директор учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |
| 26 | МБУ «Луч» | Посадка кустарников — 30 шт. | 15.04.2017- 30.04.2017 |  | 6 | Директор учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |
| 27 | Квартальные, жители станицы | Уборка улиц и переулков | 15.03.2017-  30.04.2017 |  |  | Е.А.Короленко  А.И.Баранова |
| 28 | Руководители предприятий и организаций | Привести в соответствие внешний вид зданий и фасадов, замена и покраска банеров, вывесок.  Уборка территорий предприятий и прилегающих к ним територий. Обустройство подъездных путей | 01.03.2017-  30.04.2017 |  |  | Специалисты Кавказского с/п  Галкина С.А.  Каморная Ю.С. |
| 29 | МБУ «Луч» | Уборка мусора в районе оползневой зоны | 01.03.2017-  30.04.2017 |  |  | Директор учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |
| 30 | МБУ «Луч» | Уборка и покраска детских спортивных площадок | 15.04.2017- 30.04.2017 |  |  | Директор учреждения  МБУ «Луч»  Б.Е.Плохотин |