|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным**Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** |
| "**Развитие топливно-энергетического комплекса**"  |
| наименование муниципальной программы |
| за 9 месяцев 2017г. |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде  | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения |
| **1** | **Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района** **на 2015-2017 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|   | федеральный бюджет  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|   | краевой бюджет |   | 4972,2 | 4972,2 | 4972,2 | 4972,2 | 100 |  |   |
|   | местный бюджет |   | 2952,2 | 2952,2 | 2442,8 | 2442,8 | 82,74 |  |   |
|  | внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |
| **2** | **Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|   | федеральный бюджет  |   | 0 | 0 |  |  |  |  |   |
|   | краевой бюджет |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|   | местный бюджет |   | 5793,0 | 5793,0 | 3632,8 | 3632,8 | 62,7 |  |   |
|   | внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|   | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |   | 13717,4 | 13717,4 | 11047,8 | 11047,8 | 80,53 |  |   |
|  Зам. главы Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко |